INPUT MEDICAL

Sistema de Gestión de Inventario

Documento de Registro de Definición e Identificación del Proyecto

| Proyecto | Sistema de Gestión de Inventario Input Medical |
| --- | --- |
| Asignatura | Taller de Programación — Duoc UC |
| Docente | Cristian Moreno Sanhueza |
| Integrantes | Francisco Olate, Annais Leon, Juan Valenzuela |
| Fecha | Mayo 2026 |
| Versión | 1.0 |

# 1. Identificación del Proyecto

El presente documento registra la definición e identificación formal del proyecto de desarrollo de software realizado para la empresa Input Medical, en el marco de la asignatura Taller de Programación del programa Analista Programador de Duoc UC.

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto | Sistema de Gestión de Inventario Input Medical |
| Cliente | Input Medical Chile |
| Tipo de proyecto | Aplicación web de gestión de inventario |
| Alcance general | Digitalizar y automatizar el control de inventario, reemplazando el uso de planillas Excel. |
| Tecnologías | React (Frontend), Node.js + Express (Backend), PostgreSQL (BD), Docker, Supabase Migrations |
| Despliegue | Vercel (Frontend), Docker local/cloud (Backend) |

# 2. Descripción del Problema y Oportunidad

Input Medical gestiona su inventario mediante planillas Excel administradas manualmente, lo que genera los siguientes problemas:

- Registro manual de entradas y salidas sin automatización.

- Actualización no continua del inventario (procesos semanales).

- Ausencia de control de lotes y trazabilidad de productos.

- Falta de alertas de stock crítico y vencimientos.

- Revisión física del inventario solo dos veces al año.

Estos problemas generan descuadres de stock, riesgo de pérdidas por vencimiento, dificultades en toma de decisiones y errores humanos frecuentes.

# 3. Objetivo General y Específicos

## 3.1 Objetivo General

Desarrollar un sistema web de gestión de inventario para Input Medical que digitalice y automatice el control de stock, mejorando la trazabilidad, precisión de la información y eficiencia operativa.

## 3.2 Objetivos Específicos

- Implementar un sistema de registro y control de entradas y salidas en tiempo real, reduciendo dependencia de procesos manuales.

- Incorporar control de inventario basado en lógica FIFO con alertas de stock crítico y vencimientos.

- Implementar gestión de roles y permisos diferenciados (Super Admin, Admin, Bodeguero, Visualizador).

- Generar reportes CSV exportables de stock, Kardex y vencimientos.

# 4. Integrantes del Equipo

| Nombre | Rol en el equipo |
| --- | --- |
| Francisco Olate | Desarrollo Full Stack |
| Annais Leon | Desarrollo Full Stack |
| Juan Valenzuela | Desarrollo Full Stack |

# 5. Módulos del Sistema

| Módulo | Estado | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Login / Autenticación | Listo | JWT + sesión. Rol visible en el nav. |
| Dashboard | Listo | KPIs: productos, stock crítico, vencimientos, valor total. |
| Gestión de Productos | Listo | CRUD con barcode, SKU, precio, descuento y valor total. |
| Registrar Entrada | Listo | Busca por SKU/barcode, registra lote, vencimiento y cantidad. |
| Registrar Salida | Listo | FIFO automático. Precio vigente precargado. |
| Alertas | Listo | Stock crítico, vencidos y próximos a vencer. |
| Reportes CSV | Listo | Stock con precios, vencimientos y Kardex completo. |
| Gestión de Usuarios | Listo | CRUD completo. Solo Super Admin. |

# 6. Alcance del Proyecto

## 6.1 Entregables

- Aplicación web funcional de gestión de inventario.

- Base de datos PostgreSQL con migraciones versionadas.

- Módulo de registro de movimientos (entrada/salida con lógica FIFO).

- Funcionalidad de lectura de código de barras mediante lector USB.

- Generación de reportes CSV (stock, Kardex, vencimientos).

- Sistema de roles y autenticación JWT.

- Documentación técnica del sistema.

## 6.2 Restricciones

- No se desarrollará aplicación móvil (solo sistema web).

- No se integrará con sistemas de compra externos.

- El diseño priorizará simplicidad y facilidad de uso.

# 7. Tecnologías Utilizadas

- Frontend: React + JavaScript + CSS.

- Backend: Node.js + Express.

- Base de datos: PostgreSQL (migraciones con Supabase Migrations).

- Autenticación: JWT (JSON Web Tokens) + bcrypt.

- Despliegue: Docker (backend), Vercel (frontend).

- Control de versiones: Git + GitHub.

Fecha: Mayo 2026

Asignatura: Taller de Programación — Duoc UC

Docente: Cristian Moreno Sanhueza